Пояснительная записка
за 2025 год
Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027гг.»
Основные результаты реализации программы.
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 87,47 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 87,47 тыс. руб., 100%.  
По итогам 2025 года по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027гг.» осуществлены мероприятия:
1. на сумму 32,47 тыс. рублей приобретено учебное наглядное оборудование и пособие по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений – наборы дорожных знаков, правила БДД, светоотражающие значки и наклейки, которые будут использоваться юными инспекторами движений при подготовке и проведении районного конкурса «Безопасное колесо». Конкурс проводится для закрепления у обучающихся знаний основ Правил дорожного движения, а так же с целью привлечения детей к участию в пропаганде правил безопасного участия в дорожном движении и деятельности отрядов ЮИД. 
2. на сумму 55,0 тыс. рублей профинансировано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Отклонение целевых показателей:
1. Уменьшение количества ДТП обусловлено в основном проведением активной пропаганды по БДД. 
2. Увеличение пострадавших приведено согласно статистических данных.
3. Ввиду уменьшения количества ДТП снижен показатель тяжести последствия ДТП

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, повлиявших на ход реализации программы отсутствуют. 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:
1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 28.01.2025г. №41. 
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 30.12.2025г. №803. 
Постановлением от 30.12.2025 г. № 804  все нормативно - правовые акты по данной МП признаны утратившими силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела по ЭТС и ЖКХ                                                                О.А. Вытовтова.




Таблица 1.
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 гг.»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
(гр.5-гр.4)
	%
(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 гг.»

	1
	Количество дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	8
	3
	-5
	-62,5
	осуществление пропаганды по БДД

	2
	Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия
	чел.
	2
	6
	+4
	+200
	Согласно статистических данных      

	3
	Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия
	чел.
	0
	0
	-
	-
	Х  

	4
	Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий
	%
	16,5
	
3,39

	-13,11
	-
	Ввиду уменьшения количества ДТП снижен показатель тяжести последствия ДТП 




Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 гг.»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	87,47
	87,47
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	87,47
	87,47
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	Х
	Всего
	87,47
	87,47
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	87,47
	87,47
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участник 1 – управление образования администрации Киренского муниципального района
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участник 2 – ОГИБДД МО МВД России «Киренский»

	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участник 3 – АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участник 4: Учреждения образования  Киренского муниципального района
	Х
	Всего
	55,0
	55,0
	
	
	
	

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	55,0
	55,0
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1 Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	87,47
	87,47
	Х
	Х
	Х
	Х

	мероприятие 1.1.
Создание и поддержкам отрядов ЮИД
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество мероприятий, ед. 
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.2.
выпуск агитационного наглядного материала

	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	32,47
	32,47
	Количество мероприятий, ед.
	1
	1
	Х

	мероприятие 1.3.
пошивы формы для членов ЮИД 
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в рамках профилактической операции, «Внимание дети!»
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.5. Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х 

	мероприятие 1.6.  Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	55,0
	55,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	1
	1
	Х

	мероприятие 1.7. Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения
	Управление образования администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.8. Анализ состоянию работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте
	АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	без финансирования
	0
	0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.9. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов
	ОГИБДД МО МВД России «Киренский»
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	без финансирования
	0
	0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.10.   Оснащение школьных автобусов тахографами
	Учреждения образования Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.11. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	мероприятие 1.12.  Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных учреждений
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	Мероприятие 1.13 Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	Мероприятие 1.14 Разработка плана и реализации требований по обеспечению транспортной безопасности
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	Мероприятие 1.15. «Обустройство остановочных пунктов для безопасной организации перевозок детей на школьных автобусах
	Учреждения образования Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х



СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова



