Пояснительная записка
за 2025 год
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в Киренском районе на 2020-2027 гг."

Основные результаты реализации программы.
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 1647,7 тыс. руб. все средства местного бюджета.  Профинансировано всего по программе 1647,7 тыс. руб., т.е. 100%.  
По итогам 2025 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" проведены мероприятия на общую сумму 48,0 тыс. руб.:
1. Проведение мероприятий по поверке приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности
По итогам 2025 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" проведены мероприятия на общую сумму 1599,7 тыс. руб.:
1. Проведено мероприятия по текущему ремонту котельных МКДОУ «Детский сад№3», МКОУ «основная школа №9 г. Киренска», МКОУ СОШ «с. Макарово» на сумму 600 тыс. руб.
2. Проведен текущий ремонт участка тепловой сети в с. Кривая Лука на сумму 999,7 тыс. руб. 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, повлиявших на ход реализации программы отсутствуют. 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:
1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 28.01.2025г. №41. 
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 30.12.2025г. №803. 
Постановлением от 30.12.2025 г.  № 806 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.


Начальник отдела ЭТСиЖКХ                                                                     О.А. Вытовтова


Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
(гр.5-гр.4)
	%
(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.»

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»

	1.1.
	Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	1.2.
	Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе»

	2.1.
	Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	2.2.
	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	%
	9
	9
	0
	0
	-




Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2020-2027гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	1647,7
	1647,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	1647,7
	1647,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	Х
	Всего
	1647,7
	1647,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	1647,7
	1647,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	48,00
	48,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	48,00
	48,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	48,00
	48,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	мероприятие 1.1.
Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г..
	МБ
	48,00
	48,00
	Количество мероприятий, ед.
	1
	1
	Х


	мероприятие 1.2.
Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество приборов учета, шт.
	0
	0
	Х


	Мероприятие 1.3. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объектах, находящихся в муниципальной собственности
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество мероприятий, ед.
	0
	0
	Х

	Мероприятие 1.4. Строительство солнечной дизельной электростанции на межселенной территории с. Красноярово
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0
	0
	Количество мероприятий, ед.
	0
	0
	Х

	Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности  Киренского района
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,00
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,00
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	Мероприятие 2.2. Обслуживание уличного освещения на межселенной территории
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	

	Мероприятие 2.3. капитальный ремонт дизельных электростанций, воздушных линий электропередач и уличного освещения п. Визирный
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0
	0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	Подпрограмма 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе"
	
	
	Всего
	1599,7
	1599,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	1599,7
	1599,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1 поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	1599,7
	1599,7
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1:  Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,00
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	Мероприятие 1.2. Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
	Исполнители мероприятия: МКДОУ «Детский сад №9г. Киренска»,
МКОУ НОШ «с.Кривошапкино», 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово»,
 МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный», 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское»
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	600,00
	600,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	1
	1
	Х

	Мероприятие 1.3. Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино»
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2 Газификация Киренского муниципального района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1. «Разработка схем газоснабжения Киренского района»
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.
Иные межбюджетные трансферты на  решение вопросов местного значения  городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	0
	0
	Х

	Основное мероприятие 4 Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом

	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	999,7
	999,7
	Осуществление 
мероприятия (1-да, 0-нет)
	1
	1
	Х


	


СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова

