Пояснительная записка

за 2025 год

Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Киренском районе на 2020-2027 гг."

Основные результаты реализации программы.

Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 1647,7 тыс. руб. все средства местного бюджета.  Профинансировано всего по программе 1647,7 тыс. руб., т.е. 100%.

По итогам 2025 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" проведены мероприятия на общую сумму 48,0 тыс. руб.:

1. Проведение мероприятий по поверке приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности

По итогам 2025 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" проведены мероприятия на общую сумму 1599,7 тыс. руб.:

- Проведено мероприятия по текущему ремонту котельных МКДОУ «Детский сад№3», МКОУ «основная школа №9 г. Киренска», МКОУ СОШ «с. Макарово» на сумму 600 тыс. руб.

- Проведен текущий ремонт участка тепловой сети в с. Кривая Лука на сумму 999,7 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, повлиявших на ход реализации программы отсутствуют.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 28.01.2025г. №41.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 30.12.2025г. №803.

Постановлением от 30.12.2025 г.  № 806 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела ЭТСиЖКХ                                                                     О.А. Вытовтова

Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9 | 9 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2020-2027гг.» | всего, в том числе: | Х | всего | 1647,7 | 1647,7 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | МБ | 1647,7 | 1647,7 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ИИ |  |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 1647,7 | 1647,7 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | МБ | 1647,7 | 1647,7 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ИИ |  |  | Х | Х | Х |  | Х |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | Всего | 48,00 | 48,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | МБ | 48,00 | 48,0 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  | Х |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 48,00 | 48,0 | Х | Х | Х |  | Х |
| мероприятие 1.1. Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.. | МБ | 48,00 | 48,00 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | Х |
| мероприятие 1.2. Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество приборов учета, шт. | 0 | 0 |  | Х |
| Мероприятие 1.3. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 |  | Х |
| Мероприятие 1.4. Строительство солнечной дизельной электростанции на межселенной территории с. Красноярово | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 |  | Х |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,00 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х |  | Х |
| Мероприятие 2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,00 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
| Мероприятие 2.2. Обслуживание уличного освещения на межселенной территории | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. капитальный ремонт дизельных электростанций, воздушных линий электропередач и уличного освещения п. Визирный | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
| Подпрограмма 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  | Всего | 1599,7 | 1599,7 | Х | Х |  | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 1599,7 | 1599,7 | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1599,7 | 1599,7 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,00 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
| Мероприятие 1.2. Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Исполнители мероприятия: МКДОУ «Детский сад №9г. Киренска», МКОУ НОШ «с.Кривошапкино», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово», МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 600,00 | 600,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 |  | 1 | Х |
| Мероприятие 1.3. Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Газификация Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Разработка схем газоснабжения Киренского района» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 |  | 0 | Х |
| Основное мероприятие 4 Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 999,7 | 999,7 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 |  | 1 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова