Пояснительная записка
за 2025 год
Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027гг.»
Основные результаты реализации программы.
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 17272,7 тыс. руб. все средства из местного бюджета, Фактически произведено расходов на сумму 16078,2 тыс. руб. Не освоено средств на сумму 1194,5 тыс. руб., т.е. 93,1%.
По итогам 2025 года по программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027гг.»:
1. Произведено возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршрутам: Петропавловск – Киренск, Алымовка – Киренск, Алексеевск – Киренск, Макарово – Киренск, Кривая Лука - Киренск на сумму 11243,0 тыс. руб.
1. Выполнено строительство пешеходных мостков в п. Алексеевск, с. Кривая Лука, (расходы составили 4835,2 тыс. руб.).
Не освоено средств в сумме 1194,5 тыс. руб. по пассажирским перевозкам ввиду того, что не проведена оплата за оказанные услуги за декабрь 2025г

Отклонение целевых показателей:
1. Ввиду увеличения рейсов на маршрутах, вырос объем перевезенных пассажиров.
2. Увеличение перевезенных пассажиров водным  транспортом обусловлено тем, что увеличено количество рейсов на  водном маршруте Визирный-Осетрово-Визирный. 
3. Увеличение перевезенных пассажиров обусловлено увеличением количеством рейсов в навигацию 2025г. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Недостаточность средств в бюджете для оплаты услуг за декабрь 2025 года.
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:
1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 28.01.2025г. №41. 
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»; «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.»; от 30.12.2025г. №803. 
Постановлением от 30.12.2025 г. № 805 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела ЭТСиЖКХ                                                                                      О.А. Вытовтова.


Таблица 1.
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
(гр.5-гр.4)
	%
(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»

	1
	Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом
	чел.
	66009
	66179
	221
	0,3
	Ввиду увеличения рейсов на маршрутах, вырос объем перевезенных пассажиров

	2
	Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам   автомобильным транспортом
	чел.
	38125
	38194
	221
	0,2
	Ввиду увеличения рейсов на маршрутах, вырос объем перевезенных пассажиров

	3
	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом
	чел.
	6700
	7204
	598
	7,5
	Увеличение перевезенных пассажиров обусловлено увеличением количеством рейсов

	4
	Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке
	чел. 
	0
	0
	0
	0
	




Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	Х
	Всего
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие  Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	17272,7
	16078,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятие 1.
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом

	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	12437,5
	11243,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	1
	1
	не проведена оплата за оказанные услуги за декабрь 2025г.  

	мероприятие 2.
строительство пешеходных мостков
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	4835,2
	4835,2
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	1
	1
	Х

	Мероприятие 3. приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности

	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие 4: Обустройство и содержание зимников до населенных пунктов с. Мироново, с. Коршуново, п. Визирный
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие 5: Частичное  возмещение затрат по содержанию объектов стоечного флота для осуществления пассажирских перевозок водным транспортом
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие 6: Экономическое обоснование строительства мостового перехода через р.Лена на территории Киренского муниципального района
	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета  по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	0,0
	0,0
	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)
	0
	0
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	




СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова
