Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района 
на 2014-2027 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

	Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 1194,631 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 1194,631 тыс. рублей, что составляет 100 %. 

По итогам 2025 года сделано следующее:
· Были переданы межбюджетные трансферты бюджету администрации Криволукского сельского поселения для устройства пляжа, в размере 1194,631 тыс. руб.;
По результатам реализации муниципальной программы, был обустроен пляж, расположенный по адресу: Иркутская обл., Киренский район, с.Кривая Лука.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 22.01.2025г. № 2, от 04.07.2025 г.  № 407, от 30.12.2025 г. № 833.
Постановлением от 30.12.206 № 836 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2027 г.г.»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1
	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов,проживающих в сельской местности по договору найма, всего 
	кв.м.
	0
	0
	-
	-
	

	1.2
	Ввод в действие общеобразовательных организаций
	тыс. мест
	0
	0
	-
	-

	

	1.3
	Прирост сельского населения,обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры (к предыдущему году)
	тыс. чел.
	0
	0
	-
	-
	

	1.4
	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку
	ед.
	0
	0
	-
	-
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             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района 2014-2027 г.г.» 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2027 гг.».

	всего, в том числе:
	Х
	всего
	1194,631
	1194,631
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель - консультант по сельскому хозяйству  
	Х
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	МБ
	1194,631
	1194,631
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 
«Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»
	консультант по сельскому хозяйству  
	Х
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие  
 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	1194,631
	1194,631
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 
Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Алымовка, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие  Развитие сети общеобразовательных организаций
Строительство школы на 100мест в
с.Кривая Лука, Киренского района
Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных школ, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (стриотельство дома культуры на 100 мест с.Макарово, Киренского района,
иркутской области)
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных учреждений культурно-досугового типа, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие
Строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Юбилейный, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие
Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Коршуново, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие
Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Петропавловское, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие
Строительство хоккейного корта в с.Макарово, Киренского района, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам:
Устройство пляжа, расположенного по адресу: Иркутская обл., Киренский район, с.Кривая Лука
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	1194,631
	1194,631
	Количество обустроенных пляжей, ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (приобретение оборудования)
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество учреждений культурно-досугового типа, обеспеченного новым оборудованием, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие Развитие сети общеобразовательных организаций
Строительство школы на 725мест в
Г.Киренске, Иркутской области
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество построенных общеобразовательных организаций, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество обустроенных пляжей, ед.
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

	консультант по сельскому хозяйству  
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед.
	0,0
	0,0
	Х
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