ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2020 году

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019г. № 513. В течение 2020 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 107 от 26.02.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

2. Постановлением № 372 от 03.07.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

3. Постановлением № 760 от 30.12.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2020 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствие необходимости в проведении работ.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов				В.Г. Некрасов

26.02.2021 г.