Пояснительная записка

за 2020 год

Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Киренском районе на 2020-2025 гг."

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 5 549,8 тыс. руб. в том числе  средства из местного бюджета – 1 134,3 тыс. руб.

По итогам 2020 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":

- Проведен ремонт приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды на объектах, находящихся в муниципальной собственности на сумму 42,9 тыс. руб.

По итогам 2020 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" выполнено:

- Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района на сумму 599,9  тыс. руб.

- Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск на сумму 4906,9 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 4 415,5 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

  - Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 3.07.2020г. №365

  - Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 30.12.2020г. №762

Начальник отдела ЭТСиЖКХ                                                                     О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района | % | 70 | 70 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района | % | 87 | 87 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 18 | 18 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 годы»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год |  | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснования причин отклонения (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2020-2025гг.» | всего, в том числе: | Х | всего |  | 5549,8 | 5549,7 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ОБ |  | 4415,5 | 4415,5 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | МБ |  | 1134,3 | 1134,2 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего |  | 5549,8 | 5549,7 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ОБ |  | 4415,5 | 4415,5 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | МБ |  | 1134,3 | 1134,2 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | Всего |  | 42.9 | 42.9 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | МБ |  | 42.9 | 42.9 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего |  | 42.9 | 42.9 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 42.9 | 42.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ |  | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 0 |  | 0 |  | Х |  |
| мероприятие 1.2. Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ |  | 42,9 | 42,9 | Количество приборов учета, шт. | 1 |  | 1 |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего |  | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0 |  | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 0 |  | 0 |  | Х |
| Мероприятие 2.2. Обслуживание уличного освещения на межселенной территории | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего | 0 |  | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 0 |  | 0 |  | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | всего, в том числе: | Х | Всего |  | 5506,9 | 5506,8 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ |  | 4415,5 | 4415,5 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  |  | МБ |  | 1091,40 | 1091,30 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  |  | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| Основное мероприятие 1 поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего |  | 5506,9 | 5506,8 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 4415,5 | 4415,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 1091,4 | 1091,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ |  | 600,0 | 599,9 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 1 |  | 1 |  | Х |
| Мероприятие 1.2. Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ |  | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 0 |  | 0 |  | Х |
| Мероприятие 1.3. Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего |  | 4906,9 | 4906,9 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 1 |  | 1 |  | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 4415,5 | 4415,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 491,4 | 491,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего |  | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 1 |  | 1 |  | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова