Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства на территории
Киренского района на 2015 – 2027 годы» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 27 852,2 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 20 108,4  тыс. рублей, что составляет 72,2 %. 

По итогам 2025 года сделано следующее:
- Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района:

	Предмет контракта
	Подрядчик

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ООО "Трамэск"

	Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	ООО "Альянс"

	Ремонт уличного освещения в п.Небель Киренского района
	ООО "ССК"

	Замена стационарных светильников уличного освещения на территории с. Кривая Лука
	ИП Кулиев И.С.о.

	Трансферты: ПСД Мельничный - Пролетарский
	 

	Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	ИП Стамболцян А.З.

	Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	ИП Бушмагина Е.В.

	Поставка тепловой энергии в помещение для ожидания автобуса, по адресу: с. Кривая Лука, ул. Боровкова, 8
	ООО УК «Сельтеплосети»

	Временное ограниченное пользование объектом инфраструктуры в целях предоставления доступа к инфраструктуре для размещения уличного освещения
	АО "ИЭСК"

	Ремонт уличного освещения с.Макарово, с.Усть-Киренга, п.Пашня, с.Алымовка Киренского района
	ООО "ССК-Торг"



По результатам реализации муниципальной программы достигнуты все целевые показатели.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.02.2025 г.  № 113, от 04.07.2025г. № 402, от 30.12.2025 г. № 820.
Постановлением от 30.12.2025 № 824 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

      

Начальник отдела капитального строительства					В.Г. Некрасов

	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

	«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	27 852,2
	20 108,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	Х
	Областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	Местный бюджет(МБ)
	27 852,2
	20 108,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	27 852,2
	20 108,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	27 852,2
	20 108,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	17 865,2
	13 997,7
	Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год, %
	100
	100
	Денежные средства освоены не в полном объеме, так как согласно торгов возникла экономия

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	17 865,2
	13 997,7
	
	
	
	

	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	Администрация Киренского городского поселения
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	9 987,0
	6 110,6
	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год, %
	100
	100
	Денежные средства освоены не в полном объеме, так как согласно торгов возникла экономия

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	9 987,0
	6 110,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	В.Г. Некрасов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
	
	
	
	

	финансового управления администрации Киренского района
	
	
	
	
	О.В. Шелковникова




	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

	«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ (гр.5-гр.4)
	% (гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

	1
	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием
	%
	70
	70
	0
	0
	-

	2
	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту
	%
	80
	80
	0
	0
	-

	3
	Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	4
	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	5
	Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	В.Г. Некрасов



