Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Киренского района на 2015 – 2027 годы» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 27 852,2 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 20 108,4  тыс. рублей, что составляет 72,2 %.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района:

| Предмет контракта | Подрядчик |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ООО "Трамэск" |
| Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | ООО "Альянс" |
| Ремонт уличного освещения в п.Небель Киренского района | ООО "ССК" |
| Замена стационарных светильников уличного освещения на территории с. Кривая Лука | ИП Кулиев И.С.о. |
| Трансферты: ПСД Мельничный - Пролетарский |  |
| Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | ИП Стамболцян А.З. |
| Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | ИП Бушмагина Е.В. |
| Поставка тепловой энергии в помещение для ожидания автобуса, по адресу: с. Кривая Лука, ул. Боровкова, 8 | ООО УК «Сельтеплосети» |
| Временное ограниченное пользование объектом инфраструктуры в целях предоставления доступа к инфраструктуре для размещения уличного освещения | АО "ИЭСК" |
| Ремонт уличного освещения с.Макарово, с.Усть-Киренга, п.Пашня, с.Алымовка Киренского района | ООО "ССК-Торг" |

По результатам реализации муниципальной программы достигнуты все целевые показатели.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.02.2025 г.  № 113, от 04.07.2025г. № 402, от 30.12.2025 г. № 820.

Постановлением от 30.12.2025 № 824 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела капитального строительства					В.Г. Некрасов

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» | всего, в том числе: | Х | Всего | 27 852,2 | 20 108,4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Х | Местный бюджет(МБ) | 27 852,2 | 20 108,4 | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 27 852,2 | 20 108,4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | МБ | 27 852,2 | 20 108,4 | Х | Х | Х | Х |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 17 865,2 | 13 997,7 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год, % | 100 | 100 | Денежные средства освоены не в полном объеме, так как согласно торгов возникла экономия |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 17 865,2 | 13 997,7 |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 9 987,0 | 6 110,6 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год, % | 100 | 100 | Денежные средства освоены не в полном объеме, так как согласно торгов возникла экономия |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 9 987,0 | 6 110,6 |  |  |  |  |  |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Шелковникова |  |  |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 70 | 70 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту | % | 80 | 80 | 0 | 0 | - |
| 3 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 4 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 5 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |