Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 15 660,4 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 15 483,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 %. 

По итогам 2025 года сделано следующее:
- Выполнен капитальный и текущий ремонты объектов:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Подрядчик

	 
	Разработка проектно-сметной документации

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ДК Мир
	ООО «Стройпроект»

	 
	Проверка достоверности определения сметной стоимости

	1
	Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: «Работы по сохранению объекта культурноrо наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 
Ремонт строительных конструкций объекта культурноrо наследия: «Уездное и rородское приходское училище, позднее wкола, rде учились хирурr, лауреат Ленинской премии, академик АМН Уrлов Ф.Г. и Герой Советскоrо Союза Тюрнев П.», 1890 r., 1914-1923 rr., 1920-е rr. по адресу: Иркутская область, r. Киренск, Ленских рабочих yn., 49, лит. А»
	Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза проектов»

	 
	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов

	1
	Приобретение акустической системы в актовый зал
	ООО "СЦЕНА"

	2
	Приобретение усилителей-распределителей, радиосистемы
	ООО "СЦЕНА"

	3
	Приобретение конференц-системы
	ООО "СЦЕНА"

	4
	Приобретение мониторов
	ИП Чемоданова Е.А.

	5
	Приобретение видеокамеры
	ООО "СЦЕНА"

	6
	Приобретение ноутбука
	ООО "СЦЕНА"

	7
	Приобретение столов в актовый зал
	ООО "СЦЕНА"

	8
	Поставка офисной мебели в актовый зал 30 штук (кресло Фортуна)
	ИП Секиркина И.В.

	9
	Поставка офисной мебели в актовый зал 150 штук (стул Персона)
	ИП Секиркина И.В.

	10
	Приобретение штор
	Маркова Елена Валерьевна

	11
	Изготовление гардин
	ИП Ушакова Г.В.

	12
	Приобретение уголков, розеток
	ООО "СЦЕНА"

	13
	Выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации
	ООО "Спектр"

	14
	Ремонт печи с. Красноярово
	Задорожных А.Ю.

	15
	Замена дверных блоков в помещении туалетов
	ИП Кулиев И.С.о.

	16
	Выполнение работ по текущему ремонту квартиры
	ИП Овчинников П.В.

	17
	Устройство перегородки в помещении спортивного зала стадиона Водник
	ИП Федосов С.А.

	18
	Выполнение работ по демонтажу (сносу) нежилого здания
	ООО "Профиль"

	19
	Текущий ремонт актового зала
	ООО "Пример"

	20
	Армирование потолка актового зала
	ООО "АБРАМ-СТРОЙ"

	21
	Сборка мебели
	Сафонов И.Г.

	22
	Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ
	ИП Федосов С.А.

	23
	Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ СКС
	ИП Федосов С.А.

	24
	Выполнение комплекса электромонтажных работ
	ИП Федосов С.А.

	 
	Реализация мероприятий перечня народных инициатив

	1
	Организация текущего ремонта объекта водоснабжения, находящегося по адресу: Киренский район, с. Макарово, ул. Полевая, 6а
	ИП Унжакова Е.Н.

	 
	Иные межбюджетные трансферты

	1
	Текущий ремонт ограждений автомобильных дорог города Киренска
	ИП Седракян К.А.



По результатам реализации муниципальной программы достигнуты целевые показатели:
- Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества – 100 %.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют. 
Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.02.2025 г.  № 114, от 04.07.2025г. № 403, от 30.12.2025 г. № 821.
Постановлением от 30.12.2025 № 825 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.



Начальник отдела капитального строительства					В.Г. Некрасов




	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

	«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	15 660,4
	15 483,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	 
	Х
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	Х
	Областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	Местный бюджет(МБ)
	15 660,4
	15 483,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	Разработка проектно-сметной документации
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	800,0
	630,1
	Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, %
	100
	100
	Денежные средства освоены не в полном объеме так как произошла экономия средств по результатам торгов

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	800,0
	630,1
	
	
	
	

	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	105,0
	105,0
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	105,0
	105,0
	
	
	
	

	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	12 832,1
	12 832,1
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	12 832,1
	12 832,1
	
	
	
	

	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	1 300,0
	1 294,1
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	1 300,0
	1 294,1
	
	
	
	

	Реализация мероприятий перечня народных инициатив
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	01/2025 - 12/2025
	Всего
	623,3
	622,0
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	623,3
	622,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	В.Г. Некрасов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
	
	
	
	

	финансового управления администрации Киренского района
	
	
	
	
	О.В. Шелковникова







	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

	«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ (гр.5-гр.4)
	% (гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

	1
	Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	2
	Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	В.Г. Некрасов



