Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 15 660,4 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 15 483,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 %.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- Выполнен капитальный и текущий ремонты объектов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ДК Мир | ООО «Стройпроект» |
|  | Проверка достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1 | Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: «Работы по сохранению объекта культурноrо наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Ремонт строительных конструкций объекта культурноrо наследия: «Уездное и rородское приходское училище, позднее wкола, rде учились хирурr, лауреат Ленинской премии, академик АМН Уrлов Ф.Г. и Герой Советскоrо Союза Тюрнев П.», 1890 r., 1914-1923 rr., 1920-е rr. по адресу: Иркутская область, r. Киренск, Ленских рабочих yn., 49, лит. А» | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза проектов» |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов |  |
| 1 | Приобретение акустической системы в актовый зал | ООО "СЦЕНА" |
| 2 | Приобретение усилителей-распределителей, радиосистемы | ООО "СЦЕНА" |
| 3 | Приобретение конференц-системы | ООО "СЦЕНА" |
| 4 | Приобретение мониторов | ИП Чемоданова Е.А. |
| 5 | Приобретение видеокамеры | ООО "СЦЕНА" |
| 6 | Приобретение ноутбука | ООО "СЦЕНА" |
| 7 | Приобретение столов в актовый зал | ООО "СЦЕНА" |
| 8 | Поставка офисной мебели в актовый зал 30 штук (кресло Фортуна) | ИП Секиркина И.В. |
| 9 | Поставка офисной мебели в актовый зал 150 штук (стул Персона) | ИП Секиркина И.В. |
| 10 | Приобретение штор | Маркова Елена Валерьевна |
| 11 | Изготовление гардин | ИП Ушакова Г.В. |
| 12 | Приобретение уголков, розеток | ООО "СЦЕНА" |
| 13 | Выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации | ООО "Спектр" |
| 14 | Ремонт печи с. Красноярово | Задорожных А.Ю. |
| 15 | Замена дверных блоков в помещении туалетов | ИП Кулиев И.С.о. |
| 16 | Выполнение работ по текущему ремонту квартиры | ИП Овчинников П.В. |
| 17 | Устройство перегородки в помещении спортивного зала стадиона Водник | ИП Федосов С.А. |
| 18 | Выполнение работ по демонтажу (сносу) нежилого здания | ООО "Профиль" |
| 19 | Текущий ремонт актового зала | ООО "Пример" |
| 20 | Армирование потолка актового зала | ООО "АБРАМ-СТРОЙ" |
| 21 | Сборка мебели | Сафонов И.Г. |
| 22 | Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ | ИП Федосов С.А. |
| 23 | Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ СКС | ИП Федосов С.А. |
| 24 | Выполнение комплекса электромонтажных работ | ИП Федосов С.А. |
|  | Реализация мероприятий перечня народных инициатив |  |
| 1 | Организация текущего ремонта объекта водоснабжения, находящегося по адресу: Киренский район, с. Макарово, ул. Полевая, 6а | ИП Унжакова Е.Н. |
|  | Иные межбюджетные трансферты |  |
| 1 | Текущий ремонт ограждений автомобильных дорог города Киренска | ИП Седракян К.А. |

По результатам реализации муниципальной программы достигнуты целевые показатели:

- Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества – 100 %.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.02.2025 г.  № 114, от 04.07.2025г. № 403, от 30.12.2025 г. № 821.

Постановлением от 30.12.2025 № 825 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела капитального строительства					В.Г. Некрасов

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 15 660,4 | 15 483,4 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | Местный бюджет(МБ) | 15 660,4 | 15 483,4 | Х | Х | Х | Х |
| Разработка проектно-сметной документации | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 800,0 | 630,1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 100 | 100 | Денежные средства освоены не в полном объеме так как произошла экономия средств по результатам торгов |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 800,0 | 630,1 |  |  |  |  |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 12 832,1 | 12 832,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 832,1 | 12 832,1 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 1 300,0 | 1 294,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 300,0 | 1 294,1 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий перечня народных инициатив | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2025 - 12/2025 | Всего | 623,3 | 622,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 623,3 | 622,0 |  |  |  |  |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Шелковникова |  |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |