АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 	О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.	г.»

за 2015 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2014-2020 г.г.», утверждена постановлением мэра Киренского муниципального района от 24.12.2013 г. № 1123.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации – 6 401,1 тыс. рублей, на 2015 год  предусмотрено  2 044 тыс. рублей:

- Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы  - 0 тыс. рублей. Работа по утилизации твердых коммунальных отходов в Бубновском МО не проводилась, ввиду отсутствия лицензии на данный вид работ.

- Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут – 0 тыс. рублей - исполнение отложено, ввиду отсутствия денежных средств.

- Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема – 160 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не исполнения работ.

- Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения – 53 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не добора необходимого объема.

- Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка – 0 тыс. рублей -  исполнение отложено

- Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов – 1 731 тыс. рублей. – работы выполнены на сумму 1 091,109 тыс. руб., оплачено 623,47263 тыс.руб.

- Предпроектные и проектные работы для строительства полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 100 тыс. руб. – 98 тыс.рублей работы выполнены.

- проектные  работы по объекту «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) 0 тыс. руб. – исполнение отложено до получения положительного заключения госэкспертизы.

1. Постановлением № 333 от 20.05.2015 г. внесены изменения в части:

- дополнено основное мероприятие –«Предпроектные и проектные работы для строительства полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района.»

2. Постановлением № 478 от 23.07.2015 г. внесены изменения в части:

- дополнено основное мероприятие «проектные  работы по объекту «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) 0 тыс. руб.

3.  Постановлением № 560 от 22.09.2015 г. программа пролонгирована до 2020 года.

Целевые показатели, предусмотренные программой, достигнуты в полном объёме, в части:  Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов, предпроектные и проектные работы для строительства полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, присутствуют такие как:  не собран необходимый объем отработанных ртутьсодержащих ламп, не вывезено вторсырье с территории Киренского района, не получено положительное заключение госэкспертизы на проект «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена»

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков