
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
(гр.5-гр.4)
	%
(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.»

	1
	Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена»
	%
	0
	0
	0
	-
	

	2
	Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений
	%
	100
	0
	-100
	-
	Деньги на обустройство данных площадок в 2025 году были не запланированы


	3
	Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений
	%
	100
	0
	-100
	-
	Контейнеры для сбора ТКО закуплены, переданы главам сельских поселений. Работы по строительству контейнерных площадок запланированы на 2027, ввиду поступления субсидии из областного бюджета на их обустройство

	4
	Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	%
	60
	0
	-60
	-
	Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключение контрактов.






ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.»
	всего, в том числе:
	

01.01.2025-31.12.2025
	Всего
	81 491,14
	4 205,46
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	81 491,14
	4 205,46
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе
	всего, в том числе:
	

01.01.2025-
31.12.2025
	Всего
	1 423,08
	0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	1 423,08
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1
Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района
	всего, в том числе:
	
01.01.2025-
31.12.2025



	Всего
	0
	0
	Ед.
	

0


	0
	

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2
Выполнение  проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска
	всего, в том числе:
	
01.01.2025-01.12.2025

	Всего
	1 423,08
	0
	Количество проектов, ед.
	1
	

0

	В рамках проведения инженерных изысканий по разработке ПСД, выяснилось, что земельный участок частично попадает в зону подтопления. Проектирование приостановлено,  пока решается вопрос по инженерной защите земельного участка от подтопления

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	1 423,08
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3
Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена»
	всего, в том числе:
	01.01.2025-31.12.2025


	Всего
	0
	0
	Доля выполненных строительных работ  (%).
	0

	0

	

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4 Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений
	всего, в том числе:
	
01.01.2025-31.12.2025

	Всего
	0
	0
	Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт.
	
0

	0

	

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5 
Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений
	всего, в том числе:
	01.01.2025-31.12.2025


	Всего
	0
	0
	Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт.
	0
	0
	

	
	Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 1.6 
Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов
	Всего, в том числе:
	01.01.2025-31.12.2025

	Всего
	0
	0
	Количество приобретенных установок ед.
	0
	0
	

	
	Консультант по природопользованию  администрации Киренского района
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2  – Расходы за счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду
	Всего, в том числе:
Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	01.01.2025-31.12.2025

	Всего
	80 068,06
	4 205,46
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	80 068,06
	4 205,46
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1 Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде
	Всего, в том числе:
Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	01.01.2025-31.12.2025

	Всего
	63 980,96
	0
	Количество ликвидированных объектов, ед
	1
	0
	Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключения контрактов.

	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	63 980,96
	0
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среды
	Всего, в том числе:
Консультант по природопользованию администрации Киренского района
	01.01.2025-31.12.2025

	Всего
	16 087,1
	4 205,46
	Количество разработанных ПСД на ликвидацию ОНВОС, ед
	1
	0
	Администрацией Киренского городского поселения заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на ликвидацию ОНВС срок проведения работ 2025-2026. Оплата работ, в части проведения Инженерных изысканий

	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	16 087,1
	4 205,46
	
	
	
	




Подготовил:
Консультант по природопользованию   администрации Киренского муниципального района                                                                                                                        А.Л. Литвяков

Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
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финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                         О.В. Шелковников
Пояснительная записка 
За 2025 год
Программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.»

Основные результаты реализации программы в 2025 году
Общий объем средств, предусмотренных программой на 2025 год  81 491,14 тыс. рублей:
Средства местного бюджета 81 491,14 тыс. руб.
Фактически произведено расходов на сумму 4 205,46 тыс. руб. или 5,16 %
В 2025 году в рамках реализации программы частично было  сделано следующие мероприятие:
 - «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среды» выполнено на 26,14 %  - предоставление субсидии администрации Киренского муниципального образования на разработку проектно сметной документации на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок в г. Киренске.
По итогам 2025 года по программе «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г»  не достигнуты следующие целевые показатели по следующим причинам:
1. Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – бюджетные средства на обустройство данных площадок в 2025 году были не запланированы.
2. Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – Строительство данных контейнерных площадок запланировано на 2027 год, ввиду предоставления субсидии из областного бюджета в данном году.
3. Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде - Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключения контрактов

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы в 2025 году.
	Основные факторы, проявлявшие на ход реализации программы:
	- отсутствие субсидии из областного бюджета на обустройство контейнерных площадок и площадок для крупногабаритного мусора в 2025 году.
	- недостаточность средств поступивших в бюджет Киренского муниципального района в рамках платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2025 году:
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 28.02.2025 г. № 123  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом. 
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 04.07.2025 г. № 406  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 30.12.2025 г. № 815  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.
Постановлением от 30 дек 2025 № 817  все нормативно - правовые акты по данной МП признаны утратившими силу с 31 декабря 2025 г.

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков



