ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | % | 100 | 0 | -100 | - | Деньги на обустройство данных площадок в 2025 году были не запланированы |
| 3 | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | % | 100 | 0 | -100 | - | Контейнеры для сбора ТКО закуплены, переданы главам сельских поселений. Работы по строительству контейнерных площадок запланированы на 2027, ввиду поступления субсидии из областного бюджета на их обустройство |
| 4 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 60 | 0 | -60 | - | Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключение контрактов. |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.» | всего, в том числе: | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 81 491,14 | 4 205,46 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 81 491,14 | 4 205,46 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.2025- 31.12.2025 | Всего | 1 423,08 | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 423,08 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района | всего, в том числе: | 01.01.2025- 31.12.2025 | Всего | 0 | 0 | Ед. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска | всего, в том числе: | 01.01.2025-01.12.2025 | Всего | 1 423,08 | 0 | Количество проектов, ед. | 1 | 0 | В рамках проведения инженерных изысканий по разработке ПСД, выяснилось, что земельный участок частично попадает в зону подтопления. Проектирование приостановлено, пока решается вопрос по инженерной защите земельного участка от подтопления |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 423,08 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 0 | 0 | Доля выполненных строительных работ (%). | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 0 | 0 | Количество приобретенных установок ед. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природопользованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 – Расходы за счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду | Всего, в том числе: Консультант по природопользованию администрации Киренского района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 80 068,06 | 4 205,46 | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 80 068,06 | 4 205,46 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего, в том числе: Консультант по природопользованию администрации Киренского района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 63 980,96 | 0 | Количество ликвидированных объектов, ед | 1 | 0 | Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключения контрактов. |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 63 980,96 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среды | Всего, в том числе: Консультант по природопользованию администрации Киренского района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 16 087,1 | 4 205,46 | Количество разработанных ПСД на ликвидацию ОНВОС, ед | 1 | 0 | Администрацией Киренского городского поселения заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на ликвидацию ОНВС срок проведения работ 2025-2026. Оплата работ, в части проведения Инженерных изысканий |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 16 087,1 | 4 205,46 |  |  |  |  |

Подготовил:

Консультант по природопользованию   администрации Киренского муниципального района                                                                                                                        А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                         О.В. Шелковников

Пояснительная записка

За 2025 год

Программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 г.г.»

Основные результаты реализации программы в 2025 году

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2025 год  81 491,14 тыс. рублей:

Средства местного бюджета 81 491,14 тыс. руб.

Фактически произведено расходов на сумму 4 205,46 тыс. руб. или 5,16 %

В 2025 году в рамках реализации программы частично было  сделано следующие мероприятие:

- «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среды» выполнено на 26,14 %  - предоставление субсидии администрации Киренского муниципального образования на разработку проектно сметной документации на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок в г. Киренске.

По итогам 2025 года по программе «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г»  не достигнуты следующие целевые показатели по следующим причинам:

- Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – бюджетные средства на обустройство данных площадок в 2025 году были не запланированы.

- Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – Строительство данных контейнерных площадок запланировано на 2027 год, ввиду предоставления субсидии из областного бюджета в данном году.

- Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде - Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключения контрактов

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы в 2025 году.

Основные факторы, проявлявшие на ход реализации программы:

- отсутствие субсидии из областного бюджета на обустройство контейнерных площадок и площадок для крупногабаритного мусора в 2025 году.

- недостаточность средств поступивших в бюджет Киренского муниципального района в рамках платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2025 году:

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 28.02.2025 г. № 123  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 04.07.2025 г. № 406  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020 – 2027 г.г.» от 30.12.2025 г. № 815  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

Постановлением от 30 дек 2025 № 817  все нормативно - правовые акты по данной МП признаны утратившими силу с 31 декабря 2025 г.

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков