Акт № 11/13

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законного и результативного (эффективного  и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на  реализацию мероприятий  перечня  проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области за 2012 год,  истекший период 2013 года»

17 июня 2013 г.                                                                                                                         г. Киренск

Количество экземпляров - 3.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011г. №55-оз «О Контрольно-счётной палате Иркутской области», плана проверок КСП области на II квартал 2013 года, Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киренский район, утвержденного решением Думы Киренского муниципального района от 31.10.2012 г. № 393/5, Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Киренский район на 2013 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного (эффективного  и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на  реализацию мероприятий  перечня  проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области за 2012 год,  истекший период 2013 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киренский район от 04 июня 2013 г. № 22-р.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного и  местного бюджетов.

Объект контрольного мероприятия:

Макаровское муниципальное образование.

Предмет контрольного мероприятия:

Средства областного  и  местного  бюджетов,  выделенные на реализацию мероприятий перечня  проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области за 2012 год,  истекший период 2013 года.

Проверяемый период деятельности: 2012 год, истекший период 2013 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия с 10 июня по 01 июля 2013 г.

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, используемых при проведении контрольного мероприятия:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012г. № 180-пп «О порядке  предоставления в 2012 году из областного  бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по реализации  мероприятий  перечня проектов народных инициатив  по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области»;

- Федеральный закон от 21.07.2005г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 21.12.2011 г. № 180н (с изменениями и дополнениями);

- Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,   утвержденные приказом Минфина России от 21.12.2012г. № 171н;

- Закон Иркутской области от 15 декабря 2011г. N 130-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год";

- Закон Иркутской области от 11 декабря 2012г. № 139-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";

- другие нормативные правовые акты  по данному вопросу.

Проверка проводилась камеральным способом.

На проверку представлены следующие документы:

1. Копия Решения Думы Макаровского муниципального образования от 12.03.2012г. №12/а «О распределении субсидий по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке празднования 75-летия Иркутской области»;

2. Копия Порядка ведения реестра расходных обязательств Макаровского муниципального образования утвержденного постановлением администрации Макаровского сельского поселения №73 от 03.12.2012г.;

3. Реестр расходных обязательств Макаровского муниципального образования;

4. Соглашение от 27.06.2012г. № 62-57-207/12 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области;

5. Решение Думы Макаровского сельского поселения от 28.12.2011 г. № 25 «О бюджете Макаровского сельского поселения на 2012 год» с изменениями;

6. Выписка из бюджетной росписи Макаровского муниципального образования;

7. Копия Положения о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением муниципального заказа Макаровского муниципального образования утвержденного Решением Думы Макаровского муниципального образования от 12.01.2012г. №2а «О принятии Положения «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением муниципального заказа Макаровского муниципального образования»;

8. Договор подряда от 10.07.2012г. №7; Договор подряда от 20.06.2012г. №6; Муниципальный контракт от 10.09.2012г. №2012.112572; Муниципальный контракт от 07.09.2012г. №2012.109887;

9. Бухгалтерская документация, связанная с оплатой  и учетом  выполненных работ  и оказанных услуг;

10. Реестр объектов муниципальной  собственности Макаровского муниципального образования;

11.  Копия протокола заседания схода граждан Макаровского сельского поселения по вопросам распределения субсидий по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке празднования 75-летия Иркутской области от 07.03.2012г.;

12. Копия Устава Макаровского муниципального образования.

Проверкой установлено следующее:

Исходя  из Порядка  предоставления в 2012 году из областного  бюджета бюджетам городских округов и поселений  Иркутской области субсидий в   целях софинансирования расходных обязательств по реализации  мероприятий  перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области», утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012г. № 180-пп,  проекты  мероприятий народных инициатив должно предложить население муниципального образования. Согласно протокола схода жителей Макаровского сельского поселения от 07.03.2012г. населением были определены следующие мероприятия:

- устройство тротуаров на территории с.Макарово;

- монтаж двух детских площадок на территории с.Макарово по ул.Советская, д.38А, ул.Молодежная, д.7А и ограждение данных площадок забором.

Согласно подпункту «б» пункта 4 названного Порядка Администрацией Макаровского сельского поселения были представлены в Правительство Иркутской области по региональной политике документы об итогах схода жителей.

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных мероприятий было заключено Соглашение с Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении Макаровскому муниципальному образованию субсидии  в размере 313000,00 руб.

Решением Думы Макаровского муниципального образования от 12.03.2012г. №12/а «О распределении субсидии по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке празднования 75-летия Иркутской области» были установлены расходные обязательства на реализацию мероприятий народных инициатив. Однако данное решение Думы не может быть признано  правильным, т.к. в решении не определены сроки  реализации этих мероприятий и источники  финансирования (местный на условиях софинансирования, областной  бюджет).

В силу ч. 1 ст. 87 БК РФ реестр расходных обязательств подлежит обязательному ведению органами местного самоуправления.

Реестр расходных обязательств Макаровского муниципального образования ведется в порядке, утвержденном постановлением администрации Макаровского сельского поселения от 03.13.2012г. № 73. Согласно п.8 указанного порядка при заполнении формы реестра расходных обязательств администрация должна руководствоваться Рекомендациями по заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных образований. Указанные рекомендации утверждены приказом Минфина от 07.09.2007г. №77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ». Однако при составлении реестра расходных обязательств Макаровского муниципального образования были нарушены следующие требования:

- согласно п.3.15 раздела III не подлежат указанию в графах 7-9 законы субъекта РФ о бюджете на тот или иной финансовый год (за исключением расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов). В графах 7-9 реестра расходных обязательств Макаровского муниципального образования указан Закон Иркутской области от 21.12.2010г. №133-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»

- согласно п.3.16 раздела III в качестве оснований возникновения расходных обязательств муниципальных образований не указываются решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на тот или иной финансовый год (за исключением расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов). В графах 10-12 реестра расходных обязательств Макаровского муниципального образования указано Решение Думы Макаровского муниципального образования от 29.12.2010г. №27 «О бюджете Макаровского муниципального образования на 2011 год».

Расходные обязательства по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке празднования 75-летия Иркутской области в реестр расходных обязательств Макаровского муниципального образования включены.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий народных инициатив утверждены Решением Думы Макаровского сельского поселения от 12.03.2012г. №6 «О внесении изменений в бюджет Макаровского сельского поселения на 2012 год» в сумме 316500,00 руб. в том числе размер софинансирования из местного бюджета 3500,00 руб. или 1,1%, что не нарушает требования пункта 7 Порядка предоставления субсидии.

Распределение субсидии на  реализацию мероприятий народных инициатив представлено в таблице 1 в руб.

Таблица 1

| Наименование мероприятий | Объем бюджетных ассигнований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | из местного бюджета | из областного бюджета |
| Монтаж двух детских площадок на территории с.Макарово и ограждение данных площадок забором | 226282,00 | 2263,00 | 224 019,00 |
| Обустройство тротуаров на территории с.Макарово | 90218,00 | 1237,00 | 88981,00 |
| ИТОГО | 316500,00 | 3500,00 | 313000,00 |

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств от Министерства экономического развития области Макаровскому муниципальному образованию не доводились.

В целях реализации  мероприятий  перечня проектов народных инициатив были проведены открытые аукционы в электронной форме на официальном сайте РФ и заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт №2012.112572 от 10.09.2012г. на выполнение работ по устройству ограждения детской площадки на сумму 99 890,00 руб.

- муниципальный контракт №2012.109887 от 07.09.2012г. на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки в с.Макарово на сумму 90 218,00 руб.

В ходе настоящей проверки были  изучены вопросы, в части  выполнения установленных требований Федерального закона №94-ФЗ. Установлено, что данные требования заказчиком исполняются не в полной мере. В том числе нарушены  требования  п. 3  ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- нарушен срок  для  размещения на официальном сайте сведений об исполнении муниципального контракта №2012.112572 от 10.09.2012г. на выполнение работ по устройству ограждения детской площадки;

- нарушен срок  для  размещения на официальном сайте сведений об исполнении муниципального контракта №2012.109887 от 07.09.2012г. на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки.

Также в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке празднования 75-летия Иркутской области были заключены:

- договор подряда №7 от 10.07.2012г. на выполнение работ по монтажу детской площадки по ул.Сибирская с.Макарово на сумму 99738,00 руб.;

- договор подряда №7 от 10.07.2012г. на выполнение работ по монтажу детской площадки по ул.Молодежная с.Макарово на сумму 26654,00 руб.;

Исполнение контрактов и договоров представлено в таблице 2 в руб.

Таблица 2

| Наименование | сроки | Факт. исполн. | Акт (КС-2) | Счет - фактура | Справка (КС-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниц. контракт №2012.112572 от 10.09.2012г. | 01.09.12г.-30.09.12г. | 18.09.12г. | №1 от 18.09.2012г. | №21 от 18.09.2012г. | Без номера от 18.09.2012г. |
| муниц. контракт №2012.112572 от 10.09.2012г. | 01.09.12г.-30.09.12г. | 18.09.12г. | №1 от 18.09.2012г. | №20 от 18.09.2012г. | Без номера, без даты |
| договор №7 от 10.07.2012г. | 10.07.12г.-20.07.12г. | 20.07.12г. | №1 от 20.07.2012г. | №10 от 20.07.2012г. | №1 от 20.07.2012г. |
| Договор №6 от 20.06.2012г. | 20.06.12-29.06.12г. | 29.06.12г. | №1 от 29.06.2012. | №7 от 29.06.2012г. | №1 от 29.06.2012г. |

Продление сроков  исполнения  обязательств,  путем заключения дополнительных соглашений не осуществлялось. Сроки исполнения  контрактов и договоров соблюдены поставщиками услуг, подрядчиками.

Фактическая оплата выполненных работ, услуг представлена в таблице 3 в руб.

Таблица 3

| Наименование | Оплата за счет средств областного бюджета |  |  | Оплата за счет средств местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Платежное поручение |  | Сумма | Платежное поручение |  | Сумма |
|  | № | дата |  | № | дата |  |
| муниц. контракт №2012.112572 от 10.09.2012г. | 3741603 | 12.10.12г. | 99890,00 | - | - | - |
| муниц. контракт №2012.112572 от 10.09.2012г. | 3741602 | 12.10.12г. | 88981,00 | 3587158 | 19.09.12г. | 1237,00 |
| договор №7 от 10.07.2012г. | 4344644 | 28.12.12г. | 96238,00 | 3320386 | 03.08.12г. | 3500,00 |
| Договор №6 от 20.06.2012г. | 4265982 | 24.12.12г. | 26654,00 | - | - | - |
| ИТОГО |  |  | 311763,00 |  |  | 4737,00 |

Средства областного бюджета, выделенные Макаровскому муниципальному образованию на  реализацию мероприятий  перечня  проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области на 2012 год использованы не полностью. Поступила субсидия в сумме 313000,00 руб. Использованы средства в сумме 311763,00 руб. Остаток средств областного бюджета в размере 1237,00 руб. на 01.06.2013г. находился в остатке средств бюджета на едином счете бюджета Макаровского муниципального образования. Остаток средств областного бюджета в обязательном порядке подлежит возврату.

В части применения  КОСГУ при отражении расходов  на  реализацию проектов народных инициатив в 2012 году обнаружены нарушения.

Платежным поручением №3741603 от 12.10.2012г. были оплачены выполненные работы по устройству ограждения детской площадки на сумму 99 890,00 руб. по КОСГУ 242 «безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций», что является нарушением. Неправильное  отражение расходов  по КОСГУ  влечет   другое  нарушение – балансовая стоимость имущества не определена,  на баланс  администрации имущество не поставлено. Ограждения - это объект благоустройства территории. В соответствии с ОКОФ по кодам 12 3697050, 12 4540031 ограждения включены в состав основных средств. Согласно п.45 Инструкции N 157н от 01.12.2010г., п.4 раздела 1  Инструкции N 162н от 06.12.2010г. установленные ограждения учитываются на счете аналитического учета 0 101 13 310 "Сооружения". Следовательно расходы по устройству ограждения детской площадки необходимо отражать по КОСГУ 310.

Расходы по монтажу детских площадок были также отражены по КОСГУ 242 «безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций», что противоречит Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации  (утв. Приказом Минфина России от 21.12.2011г. № 180н) где определено, что монтажные работы относятся на подстатью 226 «Прочие работы, услуги».

Выполнение работ по устройству тротуара согласно муниципального контракта №2012.109887 от 07.09.2012г. отражено по КОСГУ 242, тогда как устройство тротуаров должно рассматриваться в качестве создания объектов основных средств, а следовательно, соответствующие расходы должны относиться на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств".

В силу п.5 ст.51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в  РФ»  в муниципальном образовании в  обязательном порядке ведется  реестр муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в котором  подлежит  отражению  имущество, объекты,   приобретенные  за счет средств местного  бюджета.

Реестр объектов муниципальной собственности Макаровского муниципального образования имеется, но  ведется с нарушением требований Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". Разделы реестра муниципального имущества Макаровского муниципального образования в нарушение п. 4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества  не соответствуют утвержденным  в Порядке наименованиям и  по количеству разделов; а также не соответствуют сведениям, которые необходимо отражать по каждому разделу реестра муниципального имущества Макаровского муниципального образования.

На проверку был представлен реестр объектов муниципальной собственности Макаровского муниципального образования незаполненным, с отсутствием каких-либо сведений о муниципальном имуществе Макаровского муниципального образования.

При проведении проверки использования средств областного  и  местного  бюджетов,  выделенные на реализацию мероприятий перечня  проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области за истекший период 2013 года установлено, что в Макаровском муниципальном образовании проведено собрание граждан, где населением было предложено в 2013 году бюджетные средства направить на:

- приобретение дизельгенератора на 30 кВт. для д.Усть-Киренга с доставкой до с.Макарово;

- ремонт здания водоколонки в с.Макарово по ул.40 лет Победы, д.6а.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор КСП района                                                                                             М.А.Князева

Инспектор КСП района                                                                                         Е.А. Горбунова