Приложение 2

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от «21» марта 2016 года № 39-мпр

форма

УТВЕРЖДЕНА приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от «21» марта 2016 года № 39-мпр

Паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении в Иркутской области

Криволукское сельское поселение

(наименование сельского поселения Иркутской области)

- Общая характеристика общественного значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект)

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зоны отдыха и спортивной площадки |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Создание зоны отдыха «Мы дружим со спортом», 666730, Иркутская обл., Киренский р-он, с.Кривая Лука, ул. Молодежная, 1а |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 3124 м2 |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: Создание и обустройство зоны отдыха и спортивной площадки в селе. Задачи проекта: 1.Способствование развитию и оздоровлению детей, формирование позитивного мышления и здорового образа жизни. 2.Мотивация повышения активности граждан в создании зон отдыха, спорта и благоустройства в селе. |
| Инициатор проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Администрация Криволукского муниципального образования, инициативная группа граждан с.Кривая Лука, д. Заборье |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области) | Администрация Криволукского муниципального образования |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 3,7 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 10.05.2017 год |
| Дата окончания реализации проекта | 01.09.2017 год |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 1333,5 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает2 млн. рублей и не > 60% от общих расходов по проекту) | 728,052 |
| местного бюджета(средства подтверждаются выпиской из решения представительного органа сельского поселения Иркутской области с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств сельского поселения Иркутской области) | 184,622 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 420,826 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 211,622 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 165,098 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами (трактор ЮМЗ-6 с самосвальной тележкой) | 46,524 |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 187,188 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами (погрузчик) | 55,680 |
| материалами | 131,508 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей | 22,016 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| материалами (круглый лес и вода) | 22,016 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории | 75,51 | 508,6 | 38404,4 |
| 2 | Монтаж оборудования | 271,85 | 190,4 | 51760,2 |
| 3 | Установка ограждения | 331,85 | 180,8 | 59998,5 |
| 4 | Установка стальных конструкций | 22,33 | 508,6 | 11357,0 |
| 5 | Посадка деревьев | 9,72 | 368,10 | 3577,9 |
|  | Всего: | 711,26 |  | 165098 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 52 |
| --- | --- |
| из них молодежи до 30 лет | 12 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | 427 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно прямо и косвенно от реализации проекта, человек | 427 |
| в том числе прямо, человек | 427 |
| косвенно, человек | 550 |

Инициаторы проекта

| № | Инициатор проекта (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Криволукского муниципального образования | Администрация Криволукского муниципального образования за счет средств гранта (728,052 тыс.руб.) и собственных средств (184,622 тыс.руб.) осуществляет приобретение оборудования и ограждения для спортивной площадки, доставку оборудования до с.Кривая Лука Киренского района, в том числе проведение процедур по размещению муниципального заказа в рамках действующего законодательства |
| 2. | Инициативная группа граждан д.Заборье и с.Кривая Лука | Производит монтаж оборудования и ограждения, осуществляет озеленение территории (211,622 тыс.руб.) |
| 3. | Индивидуальные предприниматели | Предоставляют на безвозмездной основе технические средства и материалы (смесь песчано-гравийная природная, песок для строительных работ, пиломатериал хвойных пород (187,188 тыс. руб.) |
| 4. | Юридические лица | Предоставляют материалы (круглый лес) для ограждения зоны отдыха и осуществляют подвоз воды (22,016 тыс.руб.) |

- Описание проекта (не более 3 страниц)

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Криволукское муниципальное образование расположено на расстоянии 40 км от районного центра г.Киренск. Численность жителей с.Кривая Лука составляет 427 человек. Отдаленность от районного центра и переправа через реку Лена создает оторванность и труднодоступность жителей Криволукского муниципального образования от зон для отдыха и занятий спортом для детей и молодежи.

В Криволукском муниципальном образовании два населенных пункта: с.Кривая Лука и д.Заборье. На территории поселения находится: средняя школа, детский сад, библиотека, ФАП, сельский клуб, одна детская площадка, смонтированная в 2008-2009гг. Реализация данного проекта планируется на территории новой средней школы, строительство которой поселение добивается с 1976 года.

Позицией администрации Криволукского муниципального образования на протяжении последних лет является обязательное привлечение инициативных граждан к мероприятиям, связанных с благоустройством сельского поселения. В связи с ограниченным количеством свободных земельных участков на территории сельского поселения, была специально подобрана площадка в с.Кривая Лука по адресу ул. Молодежная 1а. Одним из критериев ее выбора была достаточная площадь и близость расположения к строящейся школе.

В ходе реализации проекта будет достигнуто бережное отношение к элементам благоустройства, способствование к активному и здоровому образу жизни, стимулирование к развитию семейных традиций и семейного отдыха. Визуально красивые элементы и непосредственное участие родителей и детей в формировании зоны отдыха создадут среди населения позитивный настрой. Все это в целом повысит уровень благоустройства сельского поселения, а также положительно повлияет на инвестиционную привлекательность сельских территорий.

Перечень оборудования площадки:

|  | Эскиз | Наименование элемента | Цена за единицу | количество | Стом-ть, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Качели | 13000 | 1 | 17900 |
| 2 |  | Качели «Гнездо» | 20760 | 1 | 29144 |
| 33 3 |  | Урна | 3100 | 4 | 14260 |
| 4 4 |  | Скамья | 3470 | 12 | 47886 |
| 5 |  | Теннисный стол (всепогодный) | 30650 | 1 | 41001 |
| 6 6 6 |  | Уличный тренажер «Маятник+» | 22340 | 1 | 25691 |
| 8 7777 7 |  | Тренажер уличный «Двойной Шейкер» | 32240 | 1 | 37676 |
| 858 8 |  | Тренажер уличный «Жим» | 29300 | 1 | 33695 |
| 9 |  | Стационарная уличная ферма с баскетбольным щитом | 34685 | 1 | 34685 |
| 10 |  | Стойка волейбольная с механизмом натяжения троса для стационарной установки вне помещения | 6441,50 | 1 | 6442 |
| 11 |  | Ворота для футбола с сеткой | 13874 | 1 | 13874 |
| 88 | Итого |  |  |  | 302254,0 |

- Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| Размещение муниципального заказа, заключение контракта | с 10.05.2017г по 10.06.2017г | Контрактная служба администрации Криволукского МО (Наумова М.А.) |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Подготовка площадки, очистка территории | с 10.05.2017г по 10.06.2017г | Инициативная группа граждан Криволукского МО |
| Приобретение оборудования (расписать подробно) |  |  |
| Поставка оборудования и ограждения | 10.07.2017г. | Подрядчик, согласно заключенного контракта, контроль – контрактная служба администрации Криволукского МО |
| Прочая деятельность (указать наименование) |  |  |
| Монтаж оборудования и ограждения | с 11.07.2017г по 25.08.2017г. | Инициативная группа граждан Криволукского МО |
| Озеленение территории | с 26.08.2017г по 01.09.2017г | Инициативная группа граждан Криволукского МО |

- Смета расходов по проекту

| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия), тыс. рублей | Мест ный бюд жет, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (внебюджетные источники), тыс. рублей |  | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | юридические лица (индивидуальные предприниматели) | граждане |  |
| Приобретение оборудования (качели, качели «Гнездо», урна, скамья, теннисный стол (всепогодный), уличный тренажер «Маятник+», Тренажер уличный «Двойной Шейкер», тренажер уличный «Жим», стационарная уличная ферма с баскетбольным щитом, стойка волейбольная, ворота для футбола с сеткой) | 247,253 | 55,001 |  |  | 302,254 |
| Доставка оборудования с г.Иркутска до с.Кривая Лука Киренского района | 94,594 | 55,406 |  |  | 150,00 |
| Приобретение металлического ограждения 160 п.м. | 176,00 |  |  |  | 176,00 |
| Приобретение внутреннего металлического ограждения 92 п.м высота 3 м на металлических опорах | 60,785 | 74,215 |  |  | 135,00 |
| Приобретение опор для освещения площадки 6 шт | 36,00 |  |  |  | 36,00 |
| Приобретение уличных фонарей 6 шт | 24,00 |  |  |  | 24,00 |
| Приобретение масляной краски, растворитель, кисти, защитных средств и необходимые инструменты (металлические щетки, шкурки) | 35,00 |  |  |  | 35,00 |
| Приобретение аппаратуры для видеонаблюдения | 54,42 |  |  |  | 54,420 |
| Работы, связанные с подготовкой площадки и установкой оборудования |  |  | 209,204 | 84,928 | 294,132 |
| Монтаж оборудования и металлического ограждения |  |  |  | 123,116 | 123,116 |
| Озеленение территории |  |  |  | 3,578 | 3,578 |
| Всего: | 728,052 | 184,622 | 209,204 | 211,622 | 1333,5 |

Глава сельского поселения _________________  /Д.И.Тетерин

(М.П., подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель: _________________  / ______________________

(должность)                (контактный телефон)

_________________  / ______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

В соответствии с пунктом 2 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп.

При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат