РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

МАКАРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15

от 15.04.2020                                                                                         с. Макарово

«Об утверждении паспорта общественного значимого проекта, претендующего на получение гранта в 2021 году»

На основании Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 гг., подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2019-2024 гг.» в редакции постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2018г. № 772-пп.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении села Макарово Макаровского муниципального образования. (Приложение №1)

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный вестник Макаровоского МО» и на официальном сайте kirenskrn.irkobl.ru в разделе Поселения района.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макаровского

муниципального образования:    ________________                  О.В. Ярыгина

УТВЕРЖДЕНА распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от «24» января 2020 года № 13-мр Приложение 1 к постановлению администрации Макаровского муниципального образования от 15.04.2020 №15

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий

Макаровское муниципальное образование Киренского района

(наименование муниципального образования Иркутской области)

- Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зоны отдыха – Детская площадка «Островок детства» в с. Макарово. |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство зоны отдыха устройство Детской площадки «Островок детства» в с. Макарово по адресу Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Советская,37А. Населенный пункт находится от г. Киренска на расстоянии примерно 45 км. |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 1086 |
| Цель и задачи проекта | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Макаровском муниципальном образовании. 2. Повышение уровня обустройства зоны отдыха Макаровского муниципального образования. 3.Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 4. Создание условий для организации активного отдыха для детей. |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | ИП КФХ Потапова Марина Валентиновна, жители села Макарово. |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Макаровского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
| Дата начала реализации проекта | 15.06.2021 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 15.09.2021 г. |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 3 месяца |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 740,0 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 1 918,0 |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | 200,0 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 522,0 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 100,0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 100,0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 522,0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 100,0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 275,0 |
| приобретение гравия | 147,0 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка скамеек в количестве 10 шт. | 20 | 500,00 | 10000,00 |
| 2. | Устройство урн -6 шт. | 10 | 500,00 | 5000,00 |
| 3. | Устройство игрового оборудования | 100 | 500,00 | 50000,00 |
| 4. | Озеленение | 100 | 125,00 | 12500,00 |
| 5. | Подготовка основания для устройства сооружений | 50 | 300,00 | 15000,00 |
| 6. | Копка ямок | 50 | 300,00 | 7500,00 |
| 7. | Всего: |  |  | 460000 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 50 |
| --- | --- |
| из них молодежи до 30 лет | 22 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | Дети, учащиеся сельского поселения |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно прямо и косвенно от реализации проекта, человек | 702 -статистические данные 964 - фактически зарегистрированных жителей |
| в том числе прямо, человек | 645 |
| косвенно, человек | 319 |

Инициаторы проекта

| № | Инициатор проекта (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИП КФХ Потапова Марина Валентиновна, жители села Макарово | Установка и размещение скамеек, урн, уличных фонарей, а также их доставка своими силами, в том числе посадка деревьев. Данный проект очень значим для территории Макаровского муниципального образования. Безвозмездная помощь трудовым участием, специальной техникой. Доставка гравия. |
| 2. | Администрация Макаровского муниципального образования | Оформление и предоставление земельного участка. Контролирует всю деятельность по обустройству площадки и обеспечивает финансовое обеспечение из бюджета Макаровского муниципального образования в сумме 200 тыс. рублей. Организует приобретение скамеек, урн, фонарей, ограждение, игровых комплексов. |

- Описание проекта

Село Макарово находится в Иркутской области Киренского района в 45 км от г. Киренска.

В Макаровском муниципальном образовании сложилась неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, ввиду отсутствия финансирования, не возможно, обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха.

Непривлекательность проживания на территории села Макарово вызывает ряд негативных настроений, как среди молодежи, так и среди взрослого населения и детей.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в развитии Макаровского муниципального образования является крайне низкий уровень комфортности проживания и низкий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

В связи с этим наличие и обустройство площадки для детей станет важным этапом по осуществлению проекта в сфере агропромышленного комплекса, так как большинство маленьких граждан, которые могут воспользоваться данной площадкой, живут в сельской местности. Население  села Макарово составляет   745 человек.

Доступность зон отдыха является одной из форм организации досуга.

Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей – является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность, дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей малой Родины. Население села Макарово проявляет  высокую общественную активность в создании и обустройстве площадки для детей.

Территория реализации проекта представляет собой земельный участок с разрешенным использованием для культурного развития. После окончания установки сооружений для отдыха детей предусмотрен комплекс дополнительных мероприятий по озеленению территории.

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в селе Макарово Киренского района Иркутской области.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных  лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Площадка для отдыха будет доступна на безвозмездной основе для отдыха маленьким жителям и гостям села Макарово Макаровского муниципального образования в любое удобное для них время. Реализация проекта будет иметь благоприятные и воспитанные последствия, будет решена проблема занятости детей дошкольного и школьного возраста, молодежи.

Среди основных целей и задач проекта можно выделить следующее:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в селе Макарово

- Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

- Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

| Ограждение |  |  | 2 800 р. м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диван со спинкой |  | 6 000 р. |
| Урна для мусора на опорах |  |  | 5000 р. |
| Фонарь уличный |  | 30 000 р. |  |
| Детский игровой комплекс «Карандаши» |  | 340 000 р. |  |
| Детский игровой комплекс «Карандаши» |  | 250 000 р. |  |
| Качалка на пружине Машинка |  | 50 000 р. |  |
| Карусель с рулем |  | 40 000 р. |  |
| Арка |  | 15 000 р. |  |
| Теневой навес |  | 450 000 р. |  |
| Тротуарная плитка |  | 160 000 р. |  |

План – схема Детская площадка «Островок детства»

(примерный)

- Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) Подготовка площадки, уборка мусора, удаление кустов, планировка. | с 15.06.2021г – 30.06.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Подготовка основания для устройства сооружений; Устройство: - Скамеек, урн; - уличных фонарей. - озеленение. | с 30.06.2021-30.08.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования, инициативная группа жителей. |
| Приобретение оборудования (расписать подробно) |  |  |
| Приобретение материалов: - доставка гравия; - приобретение и доставка цемента; - доставка песка. Приобретение оборудования: - приобретение ограждения; - приобретение скамеек, урн, уличных фонарей, игровых комплексов. | с 15.06.2021 г. по 30.07. 2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования, инициативная группа жителей. |
| Прочая деятельность (указать наименование) |  |  |
| Озеленение территории, клумбы. | с 15.06.2021 г.- 15.09.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования. Инициативная группа жителей. |

- Смета расходов по проекту

| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия), тыс. рублей | Мест ный бюд жет, тыс. рублей | Привлечение средств из внебюджетных источников1 | Трудовое участие граждан | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подготовка основания для устройства сооружений | - | - | 100,00 | 15,0 | 115,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставка гравия и песка | - | - | 147,00 | - | 147,00 |
| Приобретение цемента | 33,00 | - | - | - | 33,00 |
| Приобретение уличных фонарей (4 шт) | 120,00 | - | - | - | 120,00 |
| Приобретение ограждения | 370,00 | - | - | - | 370,00 |

| Доставка ограждения | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение скамеек (10 шт) | 60,00 | - | - | - | 60,00 |
| Приобретение качалка на пружине | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| Карусель с рулем | 40,00 | - | - | - | 40,00 |
| Игровой комплекс | 340,00 | - | - | - | 340,00 |
| Игровой комплекс | 250,00 | - | - | - | 250,00 |
| Теневой навес | 450,00 | - | - | - | 450,00 |
| Покупка тротуарной плитки | 160,00 | - | - | - | 160,00 |

| Арка | 15,00 | - | - | - | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка урн (6 шт) | 30,00 | - | - | - | 30,00 |
| Доставка скамеек, урн, уличных фонарей | - | 100,00 | - | - | 100,0 |
| Монтаж скамеек | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Монтаж урн | - | - | - | 5,00 | 5,00 |
| Озеленение | - | - | - | 12,5 | 12,50 |
| Копка ямок | - | - | - | 7,50 | 7,50 |
| Вывоз мусора, уборка территории | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| Устройство уличных фонарей, игровых комплексов. | - | - | 110,00 | 50,0 | 160,0 |
| Установка ограждения | - | - | 150,00 | - | 150,00 |
| Всего: | 1918,0 | 200,0 | 522,00 | 100,00 | 2740,00 |

Глава муниципального

образования                                   _______________  /_____________________

(М.П., подпись)               (расшифровка подписи)

Лицо, подготовившее

проект:                                     _________________  / ______________________

(должность)                (контактный телефон)

_________________  / ______________________

(подпись)                       (расшифровка подписи)

_______________________

1 Гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о предоставлении средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения, технических средств, материалов, оборудования.

В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп.

При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ)